附件1

采购需求

| 项目名称 | 成都武侯祠票务系统全面云化改造、应用运维及安全服务采购项目 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 一年 |
| 项目需求 | 一、项目概况 成都武侯祠博物馆票务系统自2021年投入运行以来，稳定支撑博物馆的核心票务业务，保障了历年“成都大庙会”等重要活动。为顺应技术发展趋势，进一步优化架构和降低成本，我馆启动成都武侯祠票务系统全面云化改造、应用运维及安全服务项目，预算金额为48万元。 本项目拟将原线下票务系统及其相关组件安全并完整地迁移至云端，与现有云端系统进行整合。迁移完成后，系统将充分利用云平台自身的高可用、跨可用区部署等原生能力，构建弹性的云原生高可用架构，从而全面提升系统的可靠性、弹性伸缩能力与运维管理效率。核心目标如下： （一）完成系统全面云化改造。在现有云端系统的基础上，将运行于本地机房的原线下票务系统安全、完整、平滑地迁移并整合至云平台。迁移后，系统将充分利用云平台提供的高可用服务，实现业务的高可用性与数据的高可靠性，消除对物理硬件的单点故障依赖。 （二）建立持续稳定的运维保障体系。需提供专业运维服务，进行7x24小时的资源监控、应用维护、性能优化、应急响应与全方位安全保障，确保系统长期稳定运行，并持续满足网络安全等级保护三级要求。 （三）确保业务无缝衔接与连续性。保障在迁移实施、服务切换及未来运行的全生命周期内，票务业务零中断、核心数据零丢失、公众服务体验无损，实现平滑过渡与持续稳定运营。 （四）夯实云上未来发展基础。为成都武侯祠博物馆构建一个技术先进、安全可靠、弹性灵活、易于扩展的现代化云原生智慧票务平台，以更高效、更经济的方式支撑博物馆未来智慧化建设与业务创新的长期发展需要。 二、项目技术、服务要求 （一）项目实施目标 - 依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）《网络安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2025）等现行国家政策与标准要求，为构建技术先进、稳定可靠的云化票务系统并保障其长期安全、合规运行，拟采购主流云平台资源及相应的专业技术服务。具体包括：用于承载整体票务系统所需的云服务器、云数据库、云网络及云安全等资源；保障上述云平台资源稳定、高效、经济运行的云资源运维服务；确保票务应用软件持续可用与性能优化的票务系统软件运维服务；提供全天候安全监控、威胁防护与合规管理的安全运维服务。通过将现有本地系统完全迁移并整合至云平台，构建统一的、基于云原生高可用服务的“云上票务系统”，并配以全面的运维保障体系，充分利用云平台弹性与可靠性优势，确保业务连续性，并满足网络安全等级保护第三级的持续合规要求。具体如下： - 1.总体建设原则：遵循安全、高效、可靠、稳定原则，确保票务业务全天候不间断开展及核心数据的安全。通过云资源运维服务保障底层基础设施的健壮性，通过票务系统软件运维服务实现应用层的稳定运行与性能优化，共同提升系统的整体韧性、自愈能力与应急响应水平。 - 2.云平台高可用架构实施与运维：利用云平台的多可用区部署、数据自动同步及备份功能，构建系统的高可用架构，确保核心数据在云端实现跨故障域的实时保护，以云原生备份能力替代传统独立物理灾备中心的建设。运维责任界定：运维单位负责上述高可用架构的规划部署、策略配置、日常监控及定期的演练。确保在发生单点故障或区域级灾害时，系统能按预定策略自动或手动恢复，保障业务连续性。 - 3.高可用故障切换与业务连续性保障：充分利用云平台的多可用区高可用架构，建立冗余环境。当主运行环境发生计划内维护或计划外故障时，系统应具备快速切换至备用资源的能力。 - 1）切换过程与运维职责 - 故障发现与响应 - 需通过云平台监控或应用探针实时感知故障，并在服务等级协议规定时间内做出响应。 - 切换执行 - 自动切换：对于数据库等支持自动故障转移的云资源，需预先配置高可用参数并定期验证其有效性； - 手动/半自动切换：对于应用服务或跨域流量，需执行流量调度及备用实例的启动与接管操作。 - 数据与应用就绪：需确保备用环境的数据同步延迟在可接受范围内，并在切换后执行数据一致性校验与应用服务完整性验证，确保业务连续性与数据可访问性。 - 4.数据备份与精细化恢复：利用云平台原生的备份与快照服务，结合云资源运维服务的备份策略管理，实现对数据的持续保护与精细化回溯，确保能将数据快速恢复至故障前的任意精确时间点。安全运维服务需确保备份数据存储与访问的安全性、完整性，防止备份数据被篡改或泄露。 - 5.高可用架构与灾难恢复能力要求：系统架构设计应遵循高可用标准，确保核心数据实现实时同步。当主用资源发生故障时，应能通过云平台的高可用机制或运维团队的及时干预，快速恢复业务。整个恢复流程的有效性需通过常态化的运维服务进行验证与持续优化。 - 1）业务连续性目标：为最大限度保障业务连续性与数据安全，系统需达成以下关键指标：业务恢复时间（RTO）目标不大于10分钟；数据恢复点（RPO）目标趋近于零。 - 2）灾难恢复合规标准：系统整体的灾难恢复能力应满足《网络安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2025）中第5级（实时数据传输及完整设备支持）或更高级别的技术要求。 - 3）安全运维保障：安全运维服务将贯穿系统全生命周期，通过构建纵深防御体系，确保持续符合网络安全等级保护三级相关要求。 （二）技术参数要求 类别; 项目; 概述; 数量. 云资源; 云服务器; 每台云服务器的基本配置要求：cpu≥8核，内存≥32G，系统盘≥300GB，弹性公网ip≥1个（用于系统应用出入网络），操作系统：Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位。; 6台. 云数据库; 数据库集群系列：CPU≥16核，内存≥32GB，存储空间≥100GB，并发连接数≥14000，数据库类型：MySQL8.0; 1台. 手机决策端云服务器; 每台云服务器的基本配置要求：cpu≥4核，内存≥8G，系统盘≥200GB，弹性公网ip≥1个（用于系统应用出入网络），操作系统：Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位。; 2台. 手机决策端云数据库; 数据库集群系列：CPU≥8核，内存≥16GB，存储空间≥200GB，数据库类型：MySQL8.0; 1台. Redis; 标准版≥4GB，版本：6.0，最大连接数：20,000; 1台. DTS数据传输; 数据库同步传输单向，源数据库类型MySQL，目标数据库类型MySQL; 1项. 共享流量资源包; ≥10TB; 1项. 独享端口费; 高速通道-资源占用费; 1项. 云防火墙; 可针对云上网络资产的互联网边界、VPC边界及主机边界实现三位一体的统一安全隔离管控，是业务上云的第一道网络防线。; 1台. 数据备份; 具备快照、hbr备份、db备份，保障源码，票务数据等核心数据备份功能。; 1项. 日志审计; ≥2T存储; 1台. WAF; WAF高级版，可有效拦截Web通用攻击（如SQL注入、XSS跨站等）或是应用资源消耗型攻击（CC），同时也满足网站从流量管理角度来防御业务风险，如Bot防御、账户安全; 1台. 云安全中心; 提供云上资产管理、配置核查、主动防御、防病毒、安全加固、云产品配置评估和安全可视化等能力; 1项. VPN; 加密远程访问通道，保障外部接入安全; 1台. SSL证书; 通配型ssl证书； 可适配多个二级域名; 1个. 运维服务; 云资源运维服务; 负责为支撑票务系统的云计算基础资源提供全天候运维保障，确保基础设施的稳定、高效与成本优化。具体包括： - 资源生命周期管理：负责云服务器、云数据库、对象存储、负载均衡、虚拟网络等云资源的规划、部署、配置、监控、弹性伸缩与回收。 - 平台监控与性能优化：对云资源的健康状况、性能指标（如CPU、内存、磁盘IO、网络流量、数据库连接数）进行7x24小时监控、告警与性能分析，并根据业务负载进行容量规划与调优。 - 备份管理：执行并验证云上系统与数据的备份策略，管理备份周期与保留策略。在发生故障时，执行既定的恢复流程（RPO/RTO），并定期组织演练。 - 网络与安全基础运维：保障云上虚拟私有网络（VPC）、子网、安全组、网络ACL等网络组件的连通性、安全策略的正确配置与日常维护。 - 成本与资源优化：监控资源使用情况，提供优化建议，协助进行资源调整以提升利用率并控制成本。; 1项. 票务系统应用软件运维服务; 保障运行在云基础设施之上的票务应用软件（包括售票、检票、管理后台、手机决策端等）的可用性、功能正常与性能稳定。具体包括： 1. 系统健康巡检与定期报告 - 日常巡检：对运行票务系统的云服务器操作系统、数据库（如MySQL等）、中间件（如Tomcat、Nginx、Redis等）及核心应用软件进行每日健康检查，监控其进程状态、资源利用率（CPU、内存、磁盘、连接数）、错误日志及关键业务接口可用性。 - 定期深度巡检与报告：在元旦、春节、五一、国庆四个重大节假日前，进行全面的深度巡检，配合第三方性能压力预评估工作。每次巡检后需出具详细的《系统巡检报告》，内容应包括： - 巡检时间、范围及人员。 - 硬件资源使用趋势分析及容量预测。 - 安全隐患或潜在风险排查记录。 - 现的问题、处理建议及后续优化计划。 2. 报表开发、优化与数据支持 - 报表性能优化：对现有业务报表（如统计分析表报、财务分析报表等）的运行效率进行监控和定期优化，包括优化SQL查询语句、调整数据汇总策略、建议或实施数据库表索引优化，以确保报表生成速度，提升用户体验。 - 新报表定制开发：根据馆方业务部门的新需求，在现有系统框架和数据模型基础上，进行新报表的设计、开发、测试与部署上线，并提供相应的使用说明。 3. 渠道对接运维支持 - 接口监控与维护：基于现有票务系统的渠道管理对接功能，对与各渠道平台的数据接口（包括门票库存同步、订单下发、核验结果回传等）进行7×24小时监控，确保接口稳定、数据同步及时准确。 - 问题协调处理：当出现渠道订单异常、库存同步失败、核销数据异常等问题时，负责第一时间排查定位（区分是云端系统问题、网络问题还是渠道平台方问题），并协同渠道平台技术人员或内部网络运维人员快速解决，保障售票渠道畅通。 - 渠道对接开发服务：在现有渠道管理软件接口规范内，完成新增不超过3个平台的对接开发与调试工作。若对接需调整现有接口或功能，乙方免费提供的开发工作量不超过60人天；超出此范围的部分，按双方协商确定的人天单价另行计费。若超出60人天免费工作量，中选人需提前提交《工作量评估报告》及《变更报价单》，经业主方书面确认后方可实施。未获确认的额外开发工作，业主方不予支付费用。 4. 变更管理与发布支持 - 变更实施：负责票务应用程序版本、配置文件、业务参数（如票价、开放时间、票种库存）的计划内变更的实施、验证与回滚操作，确保变更过程受控、风险最低。 - 发布部署：在云环境中，执行应用系统的灰度发布、全量部署等工作，确保发布过程平滑，业务影响最小。 5. 事件与问题管理 - 故障应急响应：当发生软件系统故障、功能异常、性能问题或订单异常时，按既定预案进行应急响应，快速恢复业务。进行根源分析（RCA），形成故障报告，并落实改进措施以防止复发。 - 问题跟踪解决：对日常巡检、监控告警及用户反馈的软件相关问题进行记录、分类、诊断和跟踪解决，形成知识库积累。 6. 文档维护与知识转移 - 运维文档更新：维护和更新与票务系统软件相关的运维手册、部署文档、故障处理手册等。 - 知识转移：定期向馆方相关技术人员进行系统架构、常见问题处理等方面的知识传递。 - 为保障系统的可持续性与可移植性，需建立完整的知识库，定期向馆方移交最新的系统架构图、资源配置表、安全策略表及故障处理案例库。在服务期满或合同终止前3个月，需无偿提供完整的数据导出与迁移协助服务，确保业主方能平滑迁移至新平台或新服务商。 7. 应急演练支持 - 参与演练：定期参与业务连续性及灾难恢复演练，负责软件层面的切换、回切流程操作与验证，确保在真实故障时能快速有效执行恢复流程。; 1项. 安全运维服务; - 围绕《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及《网络安全技术 网络安全运维实施指南》（GB/T 45940-2025）等标准要求，建立主动、智能、闭环的持续安全运营体系，保障云票务系统的安全性、合规性与抗攻击能力。具体服务要求如下： - 1.安全防护运营 - 1）策略全生命周期管理：负责云防火墙（WAF）、云安全中心、主机安全等所有云上安全产品的策略配置、优化与调优。根据业务变化和威胁态势，每月至少进行一次策略评审与更新，确保防护规则的有效性与精准性，降低误报与漏报。 - 2）漏洞闭环管理：每月至少执行一次全面的自动化漏洞扫描，覆盖服务器操作系统、中间件、数据库及应用组件。扫描后需进行人工验证，排除误报，并对确认的漏洞进行风险评级。运维方需协助并督促相关责任方在5个工作日内完成高危漏洞的修复，并进行复测验证，形成“扫描-验证-修复-复测”的闭环管理。 - 3）交付物：每月提供一份详细的《月度漏洞扫描与修复报告》，内容需包含：漏洞清单、修复建议及修复验证结果。 - 2.安全监控与分析（SOC） - 1）7x24小时全天候监控：建立统一的安全监控中心，对网络流量、系统日志、应用日志、安全设备告警等数据进行集中采集、关联分析与实时监控，确保安全威胁能被及时发现。 - 2）威胁狩猎与告警处置：不仅限于被动告警，需主动进行威胁狩猎，利用威胁情报识别高级持续性威胁（APT）等复杂攻击。对所有告警进行研判、分级与处置，确保有效告警的响应时间不超过30分钟。 - 3）交付物：每月提供一份《月度安全运营分析报告》，内容需包含：安全事件统计与趋势分析、主要攻击类型与来源、告警处置情况。 - 3.合规与审计管理 - 1）等保合规基线核查：每季度至少进行一次安全配置基线核查，确保云资源、操作系统、数据库等的安全配置持续符合等保三级要求。对于发现的配置偏差，需出具整改方案并协助完成加固。 - 2）日志审计与行为分析：统一管理并审计所有系统账号、数据库账号、运维账号的权限与操作日志。定期（每月）对特权账号的操作行为进行审计分析，及时发现并报告异常访问与违规操作。 3）等保测评支持：全程协助馆方开展年度网络安全等级保护测评工作，协助准备测评材料、配合现场测评，针对测评不符合项协助制定并指导落实整改方案，助力馆方顺利通过测评并完成备案。 - 4.应急响应 - 1）预案与演练：制定并维护针对黑客入侵、数据泄露、DDoS攻击、勒索病毒等典型安全事件的专项应急预案。每半年至少组织一次实战化的应急演练，并根据演练结果优化预案。 - 2）7x24小时应急响应：在发生安全事件时，立即启动应急预案，提供7x24小时的应急响应服务。服务内容包括：攻击阻断、影响范围评估、系统恢复、溯源分析、证据留存与固化。 - 3）交付物：在安全事件处置完毕后3个工作日内，提供一份详细的《安全事件分析报告》，内容需包含：事件原因、攻击路径、影响范围、处置过程、损失评估及后续加固建议。 - 5.安全加固与培训 - 1）持续安全加固：根据最新的威胁情报、安全漏洞信息（如CNVD、CNNVD）和行业安全最佳实践，定期对系统（包括操作系统、中间件、应用）进行安全加固，如补丁更新、权限收紧、服务端口优化等。 - 2）安全意识与技能培训：每年至少提供2次专项安全培训。培训内容需定制化，包括：面向全体业务人员的网络安全意识培训，以及面向运维人员的专业技能培训。 - 6.数据备份与恢复 - 1）多层次备份策略实施：构建覆盖计算与数据层的全方位备份体系，确保数据的高可用性。 - （1）ECS备份：配置云服务器（ECS）的本地快照策略，实现系统盘与数据盘的每日凌晨自动备份，用于应对误操作或系统故障；同时，启用跨地域复制功能，将关键快照每周同步复制至异地存储，实现异地备份，满足等保三级对关键数据异地存储的要求。 - （2）RDS与异地备份：确保云数据库（RDS）开启高可用版，实现同城内的实时冗余；利用数据传输服务（DTS），建立从生产区域到RDS实例的实时数据同步链路，确保异地备份数据的实时性与一致性，保障极端灾难场景下的数据完整性。 - 2.备份频次与生命周期管理：严格遵循等保三级关于数据完整性与保密性的要求，设定精细化的备份窗口与保留周期。 - 1）备份频次： - （1）数据库（RDS）：开启每日全量备份（设置在业务低峰期），并开启增量日志备份（每5-10分钟一次），以支持按时间点恢复（PITR）。 - （2）云服务器（ECS）：核心应用服务器快照策略设置为每日一次，重要数据盘可设置为每6-12小时一次。 - 2）保留周期： - （1）本地备份：保留时间不少于30天。 - （2）异地备份：关键数据备份保留时间不少于6个月（符合网络安全法及等保审计要求）。 - （3）备份管理与恢复演练：制定严格的备份保留策略，定期（每半年至少一次）对备份数据进行完整性校验，并组织演练，验证ECS快照回滚及RDS异地数据的恢复时效性，确保在业务中断时能快速完成数据恢复。; 1项. （三）故障服务响应要求 1.提供7×24小时技术支持服务，使系统能快速恢复正常运行，故障转移时间不大于10分钟（从故障发生开始，到系统完全恢复），并提供定期的灾难恢复演练报告，确保对业务的影响最小化。 紧急故障应急处理的内容包括： 1）无法实现数据实时同步； 2）无法实现数据定期备份； 3）硬件出现问题，导致数据库停机或业务重要功能无法运行； 4）数据库软件本身出现问题，导致数据库停机或业务重要功能无法运行； 5）由于其它原因，导致数据库停机或业务重要功能无法运行。 2.非紧急问题需在2个工作日内解决，出具相关报告。 需每半年组织一次真实的演练，并在演练结束后5个工作日内提交《演练报告》，报告需包含演练场景、切换耗时、数据一致性校验结果及改进措施。业主方有权对RTO/RPO指标进行不定期抽检测试。 （四）项目实施要求 提供项目实施方案，包括①项目需求分析、②项目实施计划、③项目实施团队安排、④云端系统拓扑图、⑤云端服务软件设计方案、⑥数据同步方案、⑦质量保证措施、⑧应急切换方案、⑨云端系统日常运维方案、⑩质量保证措施等内容。 在‘⑥项数据同步方案’中，必须包含详细的数据一致性校验机制与差异数据补偿方案。在‘⑧应急切换方案’中，需补充全流程迁移演练计划及一键回滚预案。 需在正式割接前完成至少2次全链路模拟演练，并提交《迁移演练报告》与《回滚成功验证报告》。只有在演练中证明RTO（业务恢复时间）与RPO（数据恢复点）满足目标要求，且业务功能无损后，方可启动正式迁移。 项目实施团队安排中，需明确项目经理、云架构师、数据库专家等核心人员的简历、资质证书及在本项目中的最低服务期限。未经业主方书面同意，中选人不得随意更换核心人员；若确需更换，接替人员资质不得低于原人员，并需经过业主方面试考核。 （五）售后服务要求 提供7天*24小时专人值守的热线电话，记录服务事件及处理结果。 （六）其他要求 为本项目提供的所有云资源必须部署在境内数据中心，且数据中心须通过网络安全等级保护三级标准。 |
| 供应商应具备的资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 7、本项目不接受联合体参与本次采购。 |