附件1

## 询价要素

- 一、项目名称：成都武侯祠博物馆2026年度彩塑壁画保养维护项目

二、采购需求

| 序号 | 询价要素 | 初步采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购目标与用途 | 完成对成都武侯祠博物馆内现存47尊彩绘塑像和20幅壁画的保养维护工作 |
| 2 | 标的物/服务名称 | 成都武侯祠博物馆2026年度彩塑壁画保养维护项目 |
| 3 | 功能性能/服务要求 | 见公告及附件2“ 成都武侯祠博物馆2026年度彩塑壁画保养维护项目概要” |
| 4 | 数量/服务期限 | 60天 |
| 5 | 商务要求 | （一）总体要求 1、本次保养维护项目是针对武侯祠彩塑壁画存在的病害进行清洗、加固、除虫防虫等工作。 2、文物本体保养维护拟定期为15天，工期内需对武侯祠的47尊彩塑、20幅壁画按照保养维护方案进行适宜工艺保养维护工作，并形成相应的档案资料。 3、主要工作流程：资料留取、彩塑壁画健康评估、搭建工作场地、表面清理、颜料层加固、修补、防虫熏蒸、资料汇编与报告编写。 （二）服务期限 合同签订后，按采购人要求的时间进场施工，并在60日内完成项目所需全部工作。其中对文物本体的清洗维护工作需在进场施工后15日内完成。 - （三）服务地点 - 成都武侯祠博物馆。 （四）验收标准 根据国家相关的行业规范及行业验收规范、标准执行。 （1）验收时间：在全部保养维护工作结束后，供应商提出验收申请后10个工作日内，由采购人自行组织验收小组进行验收。 （2）验收程序：本项目履约验收程序为：一次性验收；具体验收程序为：服务具备验收条件，供应商向采购人提供完整服务资料及验收申请；采购人收到相关验收资料后，如认为供应商验收资料不符合要求，将书面通知供应商整改，供应商按要求整改后重新提出验收申请；经验收评定，服务质量及服务内容符合合同要求的，采购人、供应商在验收证明书上盖章签字；服务质量不合格或服务内容有尚未完成的，由供应商在商定的期限内进行修补、整改后，再进行验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为服务完成日期，由此产生的一切费用及逾期责任均由中选供应商负责。 3.资质要求 具有中华人民共和国国家文物主管部门颁发的文物保护工程施工二级及以上资质（业务范围包含壁画）。 *具体实际以最终采购文件为准 |
| 6 | 其他 | 无 |