
附件1
询价要素


一、项目名称：成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程方案设计
二、采购需求
	序号
	询价要素
	初步采购需求

	1
	采购目标与用途
	拟委托一家设计公司对成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程编制前期初步修缮方案设计，为下一步详细施工图设计提供基础依据并形成项目概算。

	2
	标的物/服务名称
	成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程方案设计

	3
	功能性能/服务要求
	[bookmark: _GoBack]完成成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程方案设计，设计方案成果文件应符合：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》(2019修正) 、《建设工程勘察设计管理条例(2017修订)》等法律法规及建设单位的委托和建设工程批准文件。


	4
	数量/服务期限
	
1项

	5
	商务要求
	第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》(2019修正) 《建设工程勘察设计管理条例(2017修订)》等。
1.2 建设单位的委托和建设工程批准文件。
1.3详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的评选文件（如果有）、响应文件（如果有）、《中选通知书》（如果有）等均为本合同不可分割的部分。

第二条 本合同的项目名称、工作内容、标准及工作时间：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]2.1项目名称：成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程方案设计
2.2工作内容：
本项目位于成都武侯祠博物馆锦里街区范围内，计划维修施工范围覆盖1号楼、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修，涉及建筑面积约3000平方米，为仿古建筑、木结构屋面，整体场地存在屋面渗漏、外立面破损、地面铺装老化、排水管网淤堵破损等多项问题，存在安全隐患、使用功能缺陷及风貌不协调问题。
现拟开展该维修工程方案设计，完成方案设计（包括总平图、立面图、剖面图、设计概算等）后需要提供全套电子图纸及6套纸质图纸。设计成果包括总平图、立面图、剖面图、设计概算等。
2.3工作时间：自签订合同之日起10个工作日内完成设计并提交成果（总平图、立面图、剖面图、设计概算等），交付地点为成都武侯祠博物馆。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：
3.1 甲方向乙方提交的资料内容：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求

	1
	管理单位测绘过的有关图纸
	1
	详细

	2
	与设计区域相关的植被、地质等资料
	1
	详细


3.2 资料提交时间：
甲方应于合同签订后 7 日内将上述资料交给乙方。

第四条 乙方向甲方交付的文件：
在合同约定的时间内，向甲方提交用A3幅面装订的方案6套，电子文档1套，符合本合同第二条约定的全部设计资料。
[bookmark: OLE_LINK1]
第五条  收费标准及支付：
   甲方在收到乙方出具正规合法且正式有效的等额增值税普通发票及相关凭证后进行付款，否则，甲方付款时间相应顺延并不承担违约责任。
甲方向乙方账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。
第六条  双方责任
6.1甲方责任：
　  6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15日以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15日以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
　　6.1.2 甲方应保护乙方的投标书、方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
6.2  乙方责任：
　　6.2.1 乙方采用的主要技术标准是：按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6.2.2 乙方按本合同第四条规定的内容及份数向甲方交付资料及文件。   	 6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任；甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；如采用乙方所不拥有的知识产权，则在本合同价款中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
6.2.4 本项目如涉及建筑基础加固、建筑主体结构调整等专项内容，乙方需委托具有专业设计资质的单位进行该部分的专项设计，并出具图纸资料。该部分设计包含在本合同约定的工作内容内。
6.2.5 本项目不允许合同分包，不允许合同转包。
6.2.6 甲方有权对方案设计文件提出调整意见，乙方应无条件满足并响应。
6.2.7 乙方承诺并保证：乙方在本合同履行期间持有有效的法人资质文件及承接本合同约定的项目所应具备的相应资质及证书等（同时，乙方服务人员应具备相应资格、证书等），否则，甲方有权解除本合同，且乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失；乙方履行合同义务不得侵犯第三方的合法权益，否则，由乙方承担一切责任；严格遵守本合同项下的保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方直接或间接泄露本协议条款的任何内容、协议成果文件以及本协议的签订和履行情况，以及通过签订和履行本协议而获知的甲方及甲方关联公司的任何信息（包括但不限于甲方及甲方关联公司的统一社会信用代码、甲方银行账户的开户行与账号、发票信息等）。除法律法规另有规定外，在本合同终止或解除后或甲方要求时，乙方应将从甲方处获取的纸质资料、电子资料等（如果有）交还甲方、予以销毁或按甲方要求进行处理且不得私自复制、备份。乙方承诺乙方的董事、经理、部门经理等本合同约定的保密信息承担保密义务；乙方承诺乙方的投资方、关联公司的董事、管理者、职员、代理人、顾问以及其他相关人员也应当承担保密义务，如果乙方的这些关联企业或人员泄露了甲方的保密信息，乙方愿意承担泄密的法律责任。本条款有效性不受合同期限的限制且在合同被解除后继续有效，暨以上保密期限为自乙方知悉上述信息之日起永久保密（如果甲方双方经过谈判最终没能实现合作或合作没有完成，乙方仍然对甲方在洽谈或合作过程中披露的保密信息承担保密义务）。

第七条  违约责任：
7.1 乙方对设计资料及文件出现的错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿甲方的所有损失（包括直接损失与间接损失：包括但不限于甲方的财产损失，甲方对外承担的赔偿责任，甲方为维权发生的诉讼费、律师费、保全费、公证费、公告费、执行费、鉴定费、评估费、拍卖费、差旅费等合理费用；甲方另行委托第三方代为履行的费用等；甲方受行政处罚承担的罚款与消除负面影响发生的费用等）。
7.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一日，应减收该项目应收设计费的千分之一。
7.3 除本合同对违约金计算标准或计算方式另有约定外，乙方提供的服务不符合评选文件（如果有）、报价文件（如果有）或本合同规定的，除本合同对违约金计算标准另有约定外，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价3%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失（内涵同前）的，乙方应全额赔偿。
7.4 乙方转包合同义务或未经甲方同意分包义务的，视同乙方拒绝履行合同义务，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同或按照要求乙方按照本合同价款总额10%的标准支付违约金。
7.5 除本合同另有约定外，甲方无故逾期向乙方支付款项，逾期超10个工作日，乙方可向甲方递交价款支付函，甲方自收到函件后10个工作日内既未说明理由，又未支付款项的，乙方有权要求甲方支付违约金（按照甲方逾期支付的款项金额乘以全国银行间同业拆借中心同期公布的1年期贷款市场报价利率标准/365天*具体逾期天数计算），但总计不超过总价的10%。
第八条  履约验收
8.1验收时间
乙方在编制完毕后向甲方提出验收申请，甲方在收到验收申请后的5个工作日内组织验收。
8.2 验收方式
    现场查阅成果资料。
8.3验收程序
8.3.1乙方先提交成果；
8.3.2甲方对成果进行符合性审查。符合性审查未通过的，由乙方按甲方要求进行整改，直至通过符合性审查为止；乙方整改【两】次以上，仍不符合合同约定或甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方因此收取的费用应返还甲方，若造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
8.3.3甲方出具履约验收报告。
8.4验收内容
方案设计成果电子文件1套，纸质文件6套。
8.5验收标准
验收标准：按甲方《采购需求》（如果有）的质量要求和技术指标、乙方的《报价表》（如果有）及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《采购需求》（如果有）与《报价表》（如果有）以及本合同中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的成果不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可作为有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
8.6 验收主体
成都武侯祠博物馆
第九条  不可抗力
9.1本合同中不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
9.2若由于不可抗力原因，造成当事人一方无法执行本合同，应由责任人一方出具当地公证机关的证明文件或取得对方谅解或由合同各方书面确认。凭证明文件、谅解文件、书面确认文件免除事故责任方因不可抗力所延迟或阻止的合同履行的相关部分或全部责任。
9.3发生不可抗力，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认或由合同各方书面确认前，乙方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因并应当在1个工作日内同甲方取得联系，同甲方进行协商解决。
9.4若乙方未按照本条第三款的规定执行，则乙方不能依据本条第二款主张前述部分或全部责任的免除。

第十条  送达
甲方与乙方同意:本合同项下，一方给另一方的全部通知均应当按照双方在本合同中载明的联系方式送达。如将来发生诉讼，人民法院可按照前述联系方式送达，如一方在本合同中载明的联系方式发生变更，应提前10个工作日提前通知对方，否则，本合同另一方、与合同相关的行政部门、公司、组织及人民法院按照本合同中载明的方式通知或送达的，视为有效送达。

第十一条  其他
11.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方不另收工本费。
11.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
11.3 由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.4 本合同履行中如发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可提请文物行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意按下列第  B  项方式解决：
A、向成都仲裁委员会申请仲裁。
B、向甲方所在地人民法院提起起诉。

	6
	其他
	实际以采购公告为准。








         

