附件1

询价要素
一、项目名称：成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程监理服务项目
二、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	拟委托一家监理公司提供成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程监理服务，并签订监理合同

	2
	标的物/服务名称
	成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程监理服务项目

	3
	功能性能/服务要求
	完成成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程监理服务。

	4
	数量/服务期限
	1项

	5
	商务要求
	一、工程名称：成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程监理服务项目

二、工程地点：成都武侯祠博物馆锦里商业文化街区                         

三、项目概算：410.04万元     

四、施工工期（预估）：120天      

五、监理范围和监理工作内容

主要对工程项目质量、进度、安全、造价进行全过程管控，负责原材料进场验收、工序及工程检查验收、关键工序旁站巡视，审核施工方案与变更签证，督查现场安全文明施工，协调建设、施工、设计各方关系，同步整理工程资料、把控工期与投资，确保工程按规范、图纸及合同要求合规施工交付，具体包括：  

六、主要监理服务内容

监理范围含成都武侯祠博物馆锦里1、2号楼及周边建筑屋面、地面、管网维修工程设计图纸及工程量清单所示全部内容。工程量清单的工作内容为主要工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

监理单位应及时编制监理规划或计划，熟悉有关合同，了解施工现场情况，主要内容如下：

（1）依据施工承包合同及施工进度计划，审核施工单位提交的施工组织设计；

（2）审批施工单位拟用于本工程的原始材料以及工艺试验、标准试验：

（3）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（4）审查分包合同和分包人(如果有)的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（5）负责工程施工过程中质量控制、进度控制、投资控制、安全监管，组织工程开工审批、竣工验收、资料收集等工作；

（6）供应商在监理服务的工程项目开工前5个工作日内安排拟派本项目总监理工程师及专业监理人员进场，实行工程全过程监理。督促施工单位按施工合同约定的时间、进度组织施工，及时调整不合理工期安排，依据相关规程、规范及技术标准和项目合同，监督并检查施工单位工程项目实施的质量、进度等，督促施工单位整改、整理、编制、提供工程项目的中间资料和最终成果。

（7）合同管理

①管理工程合同文件，处理合同争议、工程变更、索赔事宜。

②整理监理日志、旁站记录、监理通知单、会议纪要、监理月报等全套资料，做到同步归档、真实完整。

③协调建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及相关主管部门现场关系，化解施工矛盾。

其它相关业务。

七、服务内容及要求

总体要求：

本项目工程施工阶段全过程、全方位监理服务，涵盖施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期（保修期）全过程监理，对工程质量、进度、投资、安全文明施工、合同、信息、协调实施全面管控。

本工程采用的技术规范

遵守设计图纸明确的技术规范；

执行国家、四川省、市现行的施工、质量检测及验收规范；

依照设计文件的要求，本项目的施工、材料、设备须达到《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、四川省住房和城乡建设厅印发《关于促进工程监理依法履职推动监理行业高质量发展的若干措施》的通知（川建行规〔2023〕2号）、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T060-2016）等现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

安全文明施工：安全防护至少分两方面进行，一方面为“如何避免工程施工对社会造成的安全隐患”，第二方面为“如何避免工程施工对现场内工程人员造成的安全隐患，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针；文明施工则应包括现场文明施工、减少噪音污染、防止施工扰民、现场消防保卫、周边关系协调等等；除此之外，还应考虑施工现场环保措施。

环境保护管理体系与措施：施工现场的环境与卫生管理依据现行法律法规实行。

监理服务要求

供应商应自行做好监理任务的调查和踏勘以及其他包含在本次监理任务之中的工作。

供应商严格按照建设工程监理规范规定、规范监理，应按事前、事中和事后三阶段开展监理工作，针对质量控制、投资控制、进度控制、知识产权控制、信息安全控制、合同管理、文档管理和协调工作等方面提出详细监理规划并提出监理人员配备方案。

施工现场建设工程安全生产监理责任

建设工程安全监理的主要工作内容监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工安全生产进行监督检查，应根据《条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、四川省住房和城乡建设厅印发《关于促进工程监理依法履职推动监理行业高质量发展的若干措施》的通知（川建行规〔2023〕2号）、《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T060-2016）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与其评选申请文件相一致。

审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。



	6
	其他
	实际以采购文件为准


