附件1

询价要素
一、项目名称：成都武侯祠博物馆惠陵堡坎变形监测项目
二、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	拟委托一家具备测绘乙级或以上资质证书（专业类别须包含:工程测量）的公司/单位签订成都武侯祠博物馆惠陵堡坎变形监测项目合同

	2
	标的物/服务名称
	成都武侯祠博物馆惠陵堡坎变形监测项目

	3
	功能性能/服务要求
	完成成都武侯祠博物馆惠陵堡坎变形监测项目

	4
	数量/服务期限
	1项

	5
	商务要求
	工程名称：成都武侯祠博物馆惠陵堡坎变形监测项目

工程地点：成都武侯祠博物馆        

项目概算：5万元     

工程工期（预估）：约大于一年      

五、监测工作内容

对成都武侯祠博物馆惠陵堡坎进行变形监测，监测内容包括：堡坎顶部水平位移监测、堡坎顶部竖向位移监测。

监测频率为：雨季（7月-9月） 每周监测一次，非雨季每月监测一次。

监测报告要求：单次监测工作完成后两个工作日提交报告电子版

所有监测工作完成后15个工作日提交最终版成果报告（含纸质版）

六、人员及公司资质要求
项目负责人须具备注册测绘师职业资格证书
公司需具备测绘乙级或以上资质证书（专业类别须包含:工程测量）。
本项目报价不得低于成本价，低于成本价报价视为无效报价。

	6
	其他
	实际以项目需求为准


